PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ CÁCH KẾT HỢP CHƯƠNG TRÌNH

# 1. Mục tiêu và nguyên tắc chung

Mục tiêu: xây dựng một chương trình nhỏ chạy được, đọc một file mã nguồn C, tìm các lời gọi hàm API nghi vấn (Key Point), sinh program slice cho từng đối số của lời gọi đó, rồi ghép thành Code Gadget. Ba phần này tương ứng Step I.1, Step I.2 và Step II.1 trong bài báo.

Vì ba thành viên làm ba phần riêng, tài liệu này chốt rõ ai sửa file nào, các phần nhận và trả dữ liệu cho nhau thế nào, và cách ghép lại để không xung đột.

Bốn nguyên tắc để không xung đột - Mỗi người chỉ sửa file của mình. - Ba người không import file của nhau. Các phần chỉ trao đổi qua các kiểu dữ liệu định nghĩa trong vdp_contract.py. - Mỗi phần được kiểm tra độc lập bằng test chuẩn (python test_golden.py) trước khi ghép. - Muốn đổi quy ước hoặc kiểu dữ liệu: tạo Pull Request và cần cả 3 người đồng ý.

# 2. Bảng phân công tổng quan

| Thành viên | Phần phụ trách | File được sửa | Hàm cài đặt | Bước trong bài báo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A – Minh | Key Point | keypoint.py api_list.json test_keypoint.py | extract_key_points | Step I.1 |
| B – Ngô Ngọc | Slicing | slicer.py test_slicer.py (tùy chọn) | build_slices | Step I.2 |
| C – Nguyễn Thế Tài | Code Gadget | gadget.py pipeline.py test_gadget.py (tùy chọn) | assemble_gadget run_pipeline | Step II.1 |

Cả nhóm có thể đổi người, nhưng giữ nguyên quy tắc “mỗi người một file”. Slicing nặng hơn hẳn hai phần còn lại, nên khi A hoặc C xong sớm cần hỗ trợ B (viết thêm ví dụ vào cases/, duyệt đáp án, cùng viết hàm dùng chung).

# 3. Hợp đồng dữ liệu giữa ba phần

Các kiểu dữ liệu dưới đây nằm trong vdp_contract.py. Đây là điểm nối duy nhất giữa A, B và C.

| Kiểu | Các trường | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| Statement | func, line, text | Một câu lệnh: thuộc hàm nào, dòng số mấy (đếm từ 1), nội dung dòng |
| KeyPoint | api, func, line, args, direction | Một lời gọi hàm API: tên hàm, hàm chứa nó, dòng, các đối số, hướng forward hoặc backward |
| Slice | key_point, arg, direction, statements | Các câu lệnh liên quan tới một đối số, theo thứ tự chuỗi (chain), luôn chứa dòng của Key Point |
| CodeGadget | key_point, statements, label | Kết quả cuối: danh sách câu lệnh đã ghép; label (1 hoặc 0) để trống cho bước gán nhãn sau |

| Hàm | Người | Nhận | Trả về |
| --- | --- | --- | --- |
| extract_key_points | A | source (chuỗi mã C), api_list (tên hàm → hướng) | Danh sách KeyPoint, sắp theo dòng tăng dần |
| build_slices | B | source, một KeyPoint | Danh sách Slice (mỗi đối số có ít nhất một slice) |
| assemble_gadget | C | một KeyPoint, danh sách Slice của nó | Một CodeGadget |
| run_pipeline | C | source, api_list | Danh sách CodeGadget (mỗi lời gọi API một gadget) |

# 4. Nhiệm vụ chi tiết từng thành viên

## 4.1. Thành viên A – Key Point (Minh)

Nhiệm vụ: tìm mọi lời gọi hàm API nằm trong danh sách api_list và trả về dưới dạng KeyPoint.

File được sửa: keypoint.py, api_list.json, test_keypoint.py. File chỉ đọc: vdp_contract.py, các file trong cases/.

### Các bước

- Cài đặt môi trường (xem mục 8), chạy python test_golden.py để thấy trạng thái ban đầu (TODO).

- Soạn api_list.json: khoảng 10-15 hàm C thông dụng lấy từ Table VII (Appendix B của bài báo), tên chính xác. Hướng forward là hàm nhận dữ liệu trực tiếp từ bên ngoài (ví dụ recv), backward là hàm còn lại (ví dụ strcpy). Các hàm khó phân loại đưa ra nhóm quyết định.

- Cài đặt extract_key_points bằng tree-sitter: parse code, duyệt các nút call_expression, chỉ nhận lời gọi có tên là identifier và nằm trong api_list.

- Tìm hàm chứa lời gọi: đi lên theo parent đến function_definition, rồi đi xuống theo trường declarator đến identifier (hàm trả về con trỏ có thêm lớp pointer_declarator).

- Lấy đối số từ named_children của nút arguments, bỏ các nút comment. Dòng của lời gọi là start_point[0] + 1. Tra direction trong api_list, rồi sắp kết quả theo dòng.

- Viết test_keypoint.py cho các ca khó (xem bảng bên dưới), chạy test và tạo Pull Request.

| Ca cần test | Kết quả mong đợi |
| --- | --- |
| Tên API chỉ xuất hiện trong comment hoặc chuỗi ký tự | Không tạo Key Point |
| Lời gọi dạng obj->read(...) hoặc con trỏ hàm | Bỏ qua (quy ước Q9) |
| Lời gọi nằm ngoài mọi hàm (khởi tạo biến toàn cục) | Bỏ qua |
| Hàm trả về con trỏ, ví dụ char *dup(...) | func vẫn là tên đúng (dup) |
| Lời gọi lồng nhau strcpy(buf, strdup(s)) | Hai Key Point cùng dòng, lời gọi ngoài đứng trước |

Tiêu chí hoàn thành: dòng A Key Point là PASS ở mọi ví dụ trong cases/, test_keypoint.py đạt, và api_list.json được cả nhóm duyệt.

## 4.2. Thành viên B (ngô ngọc) – Slicing

Nhiệm vụ: với mỗi đối số của một KeyPoint, sinh slice gồm các câu lệnh ảnh hưởng đến giá trị của đối số đó.

File được sửa: slicer.py (và test_slicer.py nếu cần). File chỉ đọc: vdp_contract.py, cases/.

### Phạm vi tối thiểu (để làm được trước, mở rộng sau)

- Chỉ xét biến và tham số hàm, bỏ qua con trỏ alias.

- Chỉ xét các hàm định nghĩa trong cùng một file.

- Chỉ data dependency (quy ước Q3), không đưa dòng if vào slice. Đây cũng là cách bản cài đặt của bài báo làm.

- Làm backward slice trước (đủ cho cả hai ví dụ chuẩn), forward slice làm sau.

### Các bước

- Đối chiếu hai ví dụ chuẩn: slice của buf và str ở Figure 3 (xem Phụ lục B).

- Với mỗi hàm, lập bảng “dòng nào khai báo hoặc gán giá trị cho biến nào, dòng nào dùng biến nào”.

- Backward slice của một đối số: bắt đầu từ dòng Key Point, đi ngược tìm các dòng khai báo hoặc gán giá trị cho biến. Nếu giá trị đến từ tham số của hàm thì tìm nơi hàm được gọi và đối số truyền vào, rồi tiếp tục ở hàm gọi.

- Xuất mỗi slice thành chuỗi Statement theo thứ tự từ nguồn đến dòng Key Point, kèm dòng chữ ký hàm khi tham số liên quan (dòng 2 và dòng 13 ở Figure 3).

- Chạy test: test_golden.py đưa Key Point chuẩn vào hàm của B nên không phải chờ A.

- Khi hai ví dụ chuẩn PASS, thêm ví dụ khó hơn vào cases/ (người khác duyệt đáp án), rồi làm forward slice.

Lưu ý từ đáp án chuẩn: các dòng khai báo như char *userstr; (dòng 15) và int MAXSIZE=40; (dòng 4) có mặt trong slice vì biến được dùng sau đó. Các dòng if(!buf), return; và if(argc > 1) không có mặt.

Tiêu chí hoàn thành: dòng B Slicing là PASS ở mọi ví dụ. Test báo lỗi cả khi slice thiếu dòng lẫn khi có slice thừa.

## 4.3. Thành viên C (Nguyễn Thế Tài) – Code Gadget

Nhiệm vụ: ghép các Slice của cùng một lời gọi thành một CodeGadget, và giữ file pipeline.py nối ba phần lại.

File được sửa: gadget.py, pipeline.py (và test_gadget.py nếu cần). File chỉ đọc: vdp_contract.py, cases/.

### Các bước (theo quy ước Q5)

- Gom mọi câu lệnh của tất cả slice, nhóm theo hàm (func).

- Trong từng hàm: sắp theo số dòng tăng dần và bỏ dòng trùng (cùng func và line).

- Xác định thứ tự giữa các hàm: nếu trong một chuỗi slice hàm X xuất hiện trước hàm Y (hàm gọi đứng trước hàm được gọi) thì giữ thứ tự đó. Nếu không có thông tin thì theo thứ tự xuất hiện đầu tiên trong danh sách slice.

- Nối các hàm theo thứ tự đó và trả về CodeGadget(key_point, statements, label=None).

- Chạy test: test_golden.py đưa Slice chuẩn vào hàm của C nên không phải chờ B.

- Khi A và B đã merge, chạy test “Ghép cả 3” và xử lý lỗi khớp nối (mục 6).

Lưu ý: assemble_gadget chỉ dùng thông tin trong kp và slices, không đọc lại source. Thứ tự xác định (không ngẫu nhiên) là một điểm lệch có chủ ý so với bài báo, cần ghi rõ trong báo cáo.

Tiêu chí hoàn thành: dòng C Code Gadget là PASS ở mọi ví dụ, và dòng Ghép cả 3 PASS sau khi A và B merge.

# 5. File dùng chung và quyền sửa

| File | Vai trò | Ai được sửa |
| --- | --- | --- |
| vdp_contract.py | Quy ước Q1-Q9 và các kiểu dữ liệu | Cả nhóm, qua Pull Request (cần 3 người đồng ý) |
| test_golden.py | Chạy test chuẩn cho A, B, C và ghép | Cả nhóm, qua Pull Request |
| pipeline.py | Nối ba hàm theo thứ tự A → B → C | C giữ file; đổi lớn thì báo nhóm |
| cases/ | Mỗi file là một ví dụ chuẩn (biến CASE) | Ai cũng được thêm file mới của mình; không sửa file của người khác |
| api_list.json | Danh sách hàm API và hướng | A soạn; cả nhóm duyệt phần forward/backward |
| README.md | Hướng dẫn chạy và làm việc nhóm | Ai cũng được sửa nhỏ |
| requirements.txt | Phiên bản thư viện (tree-sitter, tree-sitter-c) | Chỉ sửa khi thêm thư viện, báo nhóm trước |

# 6. Cách các phần liên hệ và kết hợp thành chương trình lớn

## 6.1. Luồng dữ liệu

| Bước | Module (người) | Nhận | Trả về |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Đầu vào | File C (chuỗi source) và api_list.json | – |
| 1 | keypoint.py (A) | source, api_list | Danh sách KeyPoint |
| 2 | slicer.py (B) | source và một KeyPoint | Danh sách Slice của KeyPoint đó |
| 3 | gadget.py (C) | KeyPoint và danh sách Slice | Một CodeGadget |
| 4 | Đầu ra | – | Danh sách CodeGadget, mỗi lời gọi API một gadget |

Điểm mấu chốt: B không cần biết A viết thế nào, chỉ cần nhận đúng KeyPoint. C không cần biết B viết thế nào, chỉ cần nhận đúng Slice. Đây là lý do mỗi người test được phần mình mà không chờ nhau.

## 6.2. Những điểm hai bên phải khớp

| Cặp | Điều phải khớp | Cách tránh lệch |
| --- | --- | --- |
| A ↔ B | Tên hàm chứa lời gọi: A điền KeyPoint.func, B điền Statement.func | Cùng theo quy ước Q2; test chuẩn có sẵn đáp án |
| A ↔ B | Đối số phức tạp như strdup(s), &x | B làm biến đơn giản trước; A vẫn ghi nguyên văn đối số |
| B ↔ C | Mỗi slice chứa dòng của Key Point (Q4) và theo thứ tự chuỗi | C dựa vào thứ tự này để biết hàm nào đứng trước (Q5) |
| Cả ba | Cách đếm dòng và dòng chữ ký hàm (Q1, Q2) | Quy ước đã chốt; test chuẩn kiểm tra luôn |

Nếu hai người thấy mình viết trùng một đoạn (ví dụ tìm tên hàm), không import file của nhau. Hãy đề xuất một file chung nhỏ (ví dụ cparse.py), thêm qua Pull Request khi cả nhóm đồng ý.

## 6.3. Cách ghép trong code

pipeline.py nối ba hàm theo thứ tự A → B → C:

def run_pipeline(source, api_list):

return [assemble_gadget(kp, build_slices(source, kp))

for kp in extract_key_points(source, api_list)]

Sau khi cả ba đã merge, có thể chạy thử chương trình lớn trên một file C thật bằng đoạn sau (đã chạy kiểm chứng với dữ liệu chuẩn Figure 3):

import json

from pipeline import run_pipeline

api_list = json.load(open("api_list.json", encoding="utf-8"))

source = open("sample.c", encoding="utf-8").read()

for g in run_pipeline(source, api_list):

print(f"Key Point: {g.key_point.api} (dòng {g.key_point.line}, hàm {g.key_point.func})")

for st in g.statements:

print(f"  {st.func}:{st.line}  {st.text}")

Với ví dụ Figure 3, kết quả đúng là Key Point strcpy (dòng 9, hàm test) cùng 8 câu lệnh: main các dòng 13, 15, 18, 19 rồi test các dòng 2, 4, 5, 9.

## 6.4. Quy trình ghép

- Mỗi người tạo Pull Request, một bạn khác xem và merge vào main. Thứ tự merge không quan trọng.

- Mỗi người chạy git checkout main rồi git pull để lấy phần của nhau.

- Chạy python test_golden.py. Dòng Ghép cả 3 bắt đầu chạy được khi cả ba đã xong.

- Nếu Ghép cả 3 báo FAIL: đọc phần “mong đợi / nhận” để biết lệch ở bước nào, kiểm tra đầu ra của mình có đúng quy ước không, rồi so với test riêng của từng phần.

- Chạy thử trên file C thật bằng đoạn demo ở mục 6.3, rồi thêm các ví dụ khó vào cases/.

## 6.5. Nối sang các bước sau của hệ thống (đề xuất)

Đầu ra CodeGadget là đầu vào của các bước sau trong bài báo. Các file dưới đây chỉ là đề xuất tên, chưa làm ở giai đoạn này.

| Bước bài báo | Nội dung | File gợi ý |
| --- | --- | --- |
| Step II.2 | Gán nhãn 1 hoặc 0 cho từng gadget (điền vào label) | labeler.py |
| Step III.1 | Ký hiệu hóa: bỏ comment, đổi biến thành VARx, hàm tự định nghĩa thành FUNx, giữ nguyên tên hàm API | symbolic.py |
| Step III.2 | Token hóa, word2vec, đưa về độ dài cố định τ | vectorize.py |
| Step IV | Huấn luyện mạng BLSTM | model.py |

# 7. Quy trình làm việc theo giai đoạn

| Giai đoạn | Việc cần làm | Ai | Kết quả mong đợi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Chốt quy ước | Đọc vdp_contract.py, thống nhất Q1-Q9; mỗi người thêm ít nhất 1 ví dụ vào cases/ | Cả nhóm | Quy ước và ví dụ chuẩn được duyệt |
| 2. Làm độc lập | Cài đặt phần của mình đến khi dòng của mình PASS | A, B, C song song | Ba dòng A, B, C đều PASS |
| 3. Merge | Pull Request, người khác duyệt, merge vào main | Từng người | main chứa đủ ba phần |
| 4. Ghép | Pull main, chạy test ghép và demo trên file C thật | Cả nhóm | Dòng Ghép cả 3 PASS |
| 5. Mở rộng | Thêm ví dụ khó, forward slice, rồi các bước sau (mục 6.5) | Cả nhóm | Chương trình lớn hơn |

# 8. Cài đặt và làm việc với Git

Cài đặt (mỗi máy một lần):

python -m venv venv

venv\Scripts\activate            # Windows; Git Bash: source venv/Scripts/activate

pip install -r requirements.txt

python test_golden.py

Cả nhóm nên dùng cùng một phiên bản Python. Nếu pip không cài được tree-sitter trên Python quá mới, dùng Python 3.11-3.14

Quy trình mỗi người (không sửa code trực tiếp trên trang GitHub):

git clone https://github.com/qm246/Code-Gadget_VulDeePecker.git

cd Code-Gadget_VulDeePecker

git checkout -b keypoint            # B: slicing, C: gadget

# ... sửa file của mình, chạy python test_golden.py ...

git add keypoint.py                 # B: slicing, C: gadget

git commit -m "Key Point: mô tả ngắn việc đã làm"

git push -u origin keypoint         # B: slicing, C: gadget

Sau đó vào GitHub bấm Compare & pull request, nhờ một bạn xem rồi Merge vào main. Không đẩy thẳng lên main.

# 9. Xử lý thay đổi và bất đồng

| Tình huống | Cách xử lý |
| --- | --- |
| Muốn thêm hoặc đổi trường trong KeyPoint, Slice, CodeGadget | Đề xuất sửa vdp_contract.py qua Pull Request, cả 3 đồng ý, rồi cập nhật các file trong cases/ |
| Nghi đáp án trong cases/ bị sai | Không tự sửa; đưa ra nhóm bàn, sửa qua Pull Request vì ảnh hưởng cả ba |
| Phần của mình PASS nhưng ghép FAIL | Kiểm tra hai điểm: đầu ra của mình có đúng quy ước không, đầu vào mình nhận có đúng như test chuẩn không |
| Hai người cùng cần một hàm tiện ích | Tạo file chung nhỏ qua Pull Request, không import file của nhau |

# 10. Bảng theo dõi tiến độ

Cả nhóm đánh dấu X vào ô khi xong. Ngày và ghi chú điền tay.

| Việc | Người | Xong | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cả nhóm thống nhất quy ước Q1-Q9 | Cả nhóm | [x] | 25/10/2026 |  |
| Mỗi người thêm 1 ví dụ vào cases/ | A, B, C | [x] | 26/10/2026 |  |
| api_list.json được duyệt | A | [x] | 26/10/2026 |  |
| extract_key_points PASS mọi ví dụ | A | [x] | 26/10/2026 |  |
| test_keypoint.py đạt | A | [x] | 27/10/2026 |  |
| build_slices (backward) PASS mọi ví dụ (có 5 ví dụ) | B | [x] | 26/10/2026 |  |
| build_slices (forward) | B | [x] | 26/10/2026 |  |
| assemble_gadget PASS mọi ví dụ | C | [x] | 27/10/2026 |  |
| Ba Pull Request đã merge vào main | A, B, C | [x] | 27/10/2026 |  |
| Dòng “Ghép cả 3” PASS | Cả nhóm | [x] | 27/10/2026 | bị lỗi 1 chút do test_golden.py không lấy trực tiếp từ api_list.json nên phải sửa lại |
| Demo trên file C thật | Cả nhóm | [x] | 28/10/2026 |  |

# Phụ lục A. Quy ước đã chốt (trong vdp_contract.py)

| Mã | Nội dung |
| --- | --- |
| Q1 | Đầu vào là một file C. Số dòng đếm từ 1, theo file gốc. |
| Q2 | Một câu lệnh là một dòng. Riêng chữ ký hàm: lấy dòng chứa tên hàm và danh sách tham số (ví dụ dòng 2 và dòng 13 ở Figure 3). |
| Q3 | Chỉ xét data dependency. Dòng điều kiện if không đưa vào slice. Control dependency có thể làm tùy chọn sau, mặc định tắt. |
| Q4 | Slice là một chuỗi câu lệnh và luôn chứa dòng Key Point. Backward slice kết thúc bằng dòng Key Point; forward slice bắt đầu bằng dòng đó. |
| Q5 | Ghép Gadget: gộp theo hàm, sắp theo dòng, bỏ trùng; nối các hàm theo thứ tự trong chuỗi slice, nếu không có thì theo thứ tự xuất hiện đầu tiên (xác định, không ngẫu nhiên). |
| Q6 | Key Point chỉ là lời gọi hàm có tên trong api_list. Lời gọi hàm tự định nghĩa bị bỏ qua. |
| Q7 | Khi so sánh trong test chỉ so (func, line), không so nội dung dòng. |
| Q8 | line của lời gọi là dòng chứa tên hàm được gọi; args là văn bản từng đối số, bỏ comment. |
| Q9 | Bỏ qua lời gọi mà tên hàm không phải định danh đơn giản (ví dụ obj->read(...)) và lời gọi nằm ngoài mọi hàm. |

# Phụ lục B. Dữ liệu chuẩn của hai ví dụ

Hai ví dụ nằm trong cases/. Ví dụ 1 lấy từ Figure 3 của bài báo, ví dụ 2 là bài tập helper/main làm theo quy ước Q3.

| Thành phần | Ví dụ 1 – Figure 3 | Ví dụ 2 – helper/main |
| --- | --- | --- |
| Key Point | strcpy, hàm test, dòng 9, đối số (buf, str), backward | strcpy, hàm helper, dòng 4, đối số (temp, input), backward |
| Slice của đối số thứ nhất | buf: test 4, 5, 9 | temp: helper 2, 3, 4 |
| Slice của đối số thứ hai | str: main 13, 15, 18, 19; test 2, 9 | input: main 7, 8, 10, 11; helper 1, 4 |
| Code Gadget | main 13, 15, 18, 19 → test 2, 4, 5, 9 | main 7, 8, 10, 11 → helper 1, 2, 3, 4 |

Ví dụ 1 lấy từ Figure 3 trong: Z. Li và cộng sự, “VulDeePecker: A Deep Learning-Based System for Vulnerability Detection”, NDSS 2018. Nên ghi nguồn này trong README.md của repository.